Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | El Sistema de Asistencia Móvil (SAM) fue desarrollado bajo una arquitectura lógica separada por responsabilidades, configurando dos módulos de aplicación distintos para garantizar la integridad y el control. Módulo Móvil (Usuario/Docente): Este componente front-end está dedicado exclusivamente a la interacción del usuario final, gestionando la autenticación (login) y la emisión de solicitudes de asistencia (SERVICIOS). Módulo Administrativo (Back-office): Este software de escritorio o web opera como el mantenedor central, permitiendo a los ADMINISTRADORES la creación, modificación y gestión de usuarios, la definición de los tipos de servicios y el registro de atenciones. El diseño del modelo de datos se basa en cuatro entidades primarias (USUARIO, ATENCIÓN, SERVICIO, y ADMINISTRADOR). La tabla ATENCIÓN se erige como el eje relacional, implementando un vínculo de Muchos a Muchos entre USUARIO (el solicitante) y el SERVICIO (la prestación de soporte), asegurando que el poblamiento de la base de datos se realice de manera estructurada y exclusiva a través del Software Administrativo. |
| --- | --- |
| Objetivos | Implementar una solución de software móvil multiplataforma cuyo propósito es establecer un canal de comunicación directo para los usuarios de la sede, permitiendo la activación de alertas de asistencia crítica (médica, seguridad o soporte técnico) mediante la lectura de códigos de geolocalización QR. El resultado esperado es optimizar los protocolos de respuesta de la institución para elevar la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria. |
| Metodología | El desarrollo del proyecto Sistema de Asistencia Móvil (SAM) se adhirió rigurosamente a la Metodología Scrum. Fundamentación de la pertinencia (como desarrollador único): Gestión del Plazo Límite: Dada la restricción temporal del semestre (tres meses) y la complejidad del desarrollo multiplataforma, Scrum resultó esencial. Su enfoque en la entrega incremental y continua (mediante Sprints) permitió maximizar la eficacia de los entregables y asegurar la finalización de las funcionalidades críticas dentro del plazo. Control y Adaptabilidad en Tiempo Real: Como único desarrollador a cargo de todas las fases (diseño, codificación, QA y documentación), la estructura ágil de Scrum me facilitó una planificación granular y adaptativa. Esto fue clave para realizar ajustes inmediatos ante los desafíos técnicos (como la precisión del GPS) sin comprometer el objetivo final, manteniendo un control estricto sobre las actividades y los productos de software. Eficiencia Personal: La familiaridad previa con la estructura de Scrum contribuyó a una operación más cómoda y eficaz a nivel individual, permitiendo gestionar de forma disciplinada todas las responsabilidades del ciclo de vida del software. La metodología se convirtió en un marco de trabajo sólido para organizar la alta demanda de roles técnicos en un único recurso. |
| Evidencias de avance | En esta entrega final, se presentan los artefactos que validan la culminación del proyecto. Las evidencias centrales que acreditan el desarrollo del Sistema de Asistencia Móvil (SAM) incluyen: El Producto Mínimo Viable (MVP) de la aplicación. El Prototipo funcional de la interfaz. La representación arquitectónica mediante el Diagrama 4+1. El presente Informe Final (Documento 2.6). Para garantizar la integridad y evitar la redundancia, la organización y el detalle exhaustivo de estas evidencias (junto con capturas, resultados de pruebas y anexos) se encuentran consignados en la sección 3 del Documento de Avance 2.3, al cual se hace referencia como anexo complementario a este informe. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Modelamiento de Base de Datos | Creación de Base de Datos | Firebase Firestore | 7 días | Claudio Castro | Firestore al ser noSQL se probó ser bastante amigable con la creación de la Base de Datos. | Completado | Varios cambios a las “Colecciones - Tablas” y las estructuras de sus “Documentos” |
| Documentación Arquitectura de Software | Diseño de diagramas UML | Draw.io | 2 días | Claudio Castro | El uso de Draw.io al ser una herramienta ya familiarizada para los diagramas UML facilitó esta fase. | Completado | Varios cambios de la idea inicial del proyecto se vieron reflejadas en cómo se modelaron los casos de uso y arquitectura del proyecto. |
| Documentación Arquitectura de Software | Creación del primer vistazo real de la App, Mockup | Figma Canva | 1 Día | Claudio Castro | UI Simple, Escalable. Optamos por cambiar en vez de Autodetección de entorno, QRS asociados a Puntos X de la sede. | Completado Ajustado | Se cambió el sistema de ubicación de Autodetección a escaneo de Qr para identificar la posicion del Usuario |
| Integración de Plataformas | Conexión de Google Forms con Google Sheets y Google Sheets con Firebase - Firestore | Google Forms Google Sheets | 2 días | Claudio Castro | Fácil y amigable de crear. | Completado | Varios cambios en los campos que el usuario puede rellenar. |
| Integración de Plataformas | Conexión de Google Sheets a Firestore | Firebase-Firestore Google Sheets Apps Script | 3 días | Claudio Castro | Con uso de Apps Script, al ser un lenguaje basado en JavaScript, fue fácil de usar. | Completado | Varios cambios en los campos a enviar a Firestore |
| Procesos ETL | Coneccion y envío de datos desde Google Sheets a Looker Studio | Google Sheets Looker Studio Viewer | 1 día | Claudio Castro | Al ser aplicaciones de Google fue fácil crear la conexión | Completado | N/A |
| Procesos ETL | Coneccion y envío de datos desde Firestore a Looker Studio mediante extensión BigQuery | Firebase-Firestore BigQuery Looker Studio | 1 día | Claudio Castro | Requiere cambio de plan “Spark” a “Blaze” El proyecto, al carecer recursos, optó por otro manera de ejecutar el proceso ETL a Looker Studio | Ajustado | Se optó por coneccion Google Sheets - Looker Studio |
| Diseño Prototipo | Creación del primer Prototipo del proyecto | Google Forms Google Sheets Google Collab | 1 Día | Claudio Castro | Compacto, fácil de entender, modificable y escalable, un buen prototipo en toda regla. | Completado | N/A |
| Creación de la app móvil (Frontend) | Creación de la primera versión de la app móvil | Android Studio Visual Studio | 3 semanas | Claudio Castro | Se deben modificar los tipos de usuarios que existen y separar las funcionalidades | Completado | Cambios en la interfaz |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El desarrollo del proyecto fue facilitado por la buena disposición y actitud proactiva de los integrantes del equipo, lo que nos permitió mantener el avance a pesar de las dificultades de coordinación iniciales. No obstante, el principal obstáculo que requirió un ajuste inmediato fue la solicitud de reducir el número de integrantes del equipo tras la primera entrega. Para abordar esta dificultad, tomamos la decisión estratégica de dividir el trabajo en los roles especializados de Backend y Frontend, una acción que si bien inicialmente complicó la distribución, a la larga optimizó la ejecución y alineó la carga laboral a las competencias técnicas de cada miembro restante.

Actividades ajustadas o eliminadas: El Plan de Trabajo no requirió la eliminación de ninguna actividad crítica, pero sí un ajuste estructural significativo para acomodar al equipo reducido. La principal modificación fue la fusión de responsabilidades en las fases de Diseño y Desarrollo. Las tareas de Modelado UML, Pruebas y Documentación se re-asignaron directamente a los roles de Backend y Frontend. Este ajuste se justifica para mantener el alcance y la calidad del producto, obligando a cada desarrollador a ser responsable de probar y documentar sus propios módulos, lo que asegura que las funcionalidades críticas del sistema (Identificación de Personal y Notificación Push) reciban la atención necesaria sin sacrificar el cronograma general.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actualmente, enfrentamos un retraso en las actividades correspondientes a la implementación del Backend de la aplicación (API, Notificaciones y BBDD). Este retraso se debe a que inverti tiempo adicional en la definición precisa de la arquitectura de datos (las cuatro tablas: Usuario, Atención, Servicio y Administrador) para asegurar la solidez del modelo de negocio, además de la complejidad inherente a la configuración inicial de Firebase y los endpoints de la API. Como estrategia para mitigar el impacto, se está priorizando la implementación del Mínimo Producto Viable (MVP) del Backend, enfocándonos únicamente en la validación del token y la lógica de Identificación de Personal y Notificación, y se utilizarán las horas asignadas a la fase de Documentación para recuperar el time-box en la codificación.