|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos completado las actividades de planificación y diseño conceptual, pero estamos en retraso con el inicio formal de la codificación, por lo que no cumplimos con los tiempos de la Carta Gantt en la fase de desarrollo. Factores que han facilitado: - La colaboración inicial del equipo para definir qué debe hacer el Sistema Asistencia Móvil (SAM). - Hemos logrado dibujar los flujos de usuario de la aplicación móvil de manera sencilla. Factores que han dificultado: - Dificultad en la Toma de Decisiones Técnicas: Nos ha costado decidir las tecnologías exactas para la app y la API (el "cómo" vamos a programar), lo que ha frenado el kick-off del desarrollo. - Problemas de Agenda: Ha sido difícil coordinar horarios para trabajar en conjunto fuera de clases.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Enfrentamiento: Hemos decidido no seguir debatiendo sobre tecnologías complejas y optar por las soluciones más conocidas y sencillas para tener algo funcional lo antes posible. Plan a futuro: Vamos a dividir las tareas en unidades mínimas que puedan ser completadas de forma individual y luego integradas, así evitamos el cuello de botella de tener que trabajar siempre en conjunto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi trabajo lo evalúo como aceptable en la planificación. - Aspectos que destaco: - Mantengo una actitud proactiva para buscar información cuando el equipo tiene dudas. - Aspectos que podría mejorar: - Necesito ser más estructurado al documentar las decisiones técnicas del grupo, para que no se nos olviden los acuerdos. - Podría ser más insistente en el seguimiento para que los demás cumplan sus pequeñas tareas asignadas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietud sobre el procedimiento: Mi mayor inquietud es el alcance de la entrega. No estamos seguros de si es mejor tener una aplicación con todas las funciones teóricas definidas, pero sin programación real, o una aplicación muy simple que funcione de verdad. Pregunta al Docente: - Para la entrega final, ¿es más valioso un prototipo funcional simple que demuestre el flujo de emergencia (QR → Solicitud → Notificación) o una documentación de arquitectura completa, aunque la app no esté totalmente programada?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Redistribución: Por ahora no hay redistribución. Los roles de diseño de UI/UX, Backend y Frontend se mantienen, pero solo en el papel. Nuevas actividades a asignar: Sí, debemos formalizar una nueva actividad: Definir la "Vista de Personal". Necesitamos designar a alguien para que diseñe cómo el personal de Enfermería o Seguridad verá las notificaciones en sus dispositivos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluación: El trabajo en grupo es Básico, pero colaborativo. Aspectos positivos que destacamos: - Hay buena disposición y nadie se niega a hacer tareas. - Logramos definir los conceptos clave de manera colaborativa. Aspectos que podríamos mejorar: - La disciplina en la ejecución. Somos buenos planeando, pero lentos al empezar la codificación. Necesitamos ser más estrictos en el cumplimiento de los plazos internos.